ANTEPROYECTO MÓDULO PROYECTO DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Fecha de entrega: 27/02/2025

Alumno/s: Manuel Parra Llansó

Tipo de proyecto: Gestión

Descripción: El proyecto consiste en una aplicación que gestiona diferentes recordatorios de tareas los cuales se pueden marcar , etiquetar , mandar a otros usuarios y personalizar el recordatorio con diferentes colores, fuentes e iconos. Se desarrollara en un primer momento para móviles

Justificación: Hoy en día mucha gente tiene dificultades para recordar muchas tareas a la vez lo cual hace util esta aplicacion ya que permite la creación de recordatorios como muchas otras aplicaciones pero lo que le diferencian es que además de poder crearlas puedes compartirla con otros usuarios para que ellos también sepan de la tarea como puede ser una reunión o la entrega de una tarea

Objetivos: Desarrollar una aplicación que permita gestionar recordatorios de tareas y compartir recordatorios con otros usuarios con una interfaz estética y fácil de usar.

Recursos: Se harán varias elección de los siguientes recursos: Lenguajes de programación : Se usará en un principio Kotlin Base de datos: Se hará una elección en un principio MongoDB , Firebase , Room , SQLite, PostgreSQL Servicios en la nube: Se elegirá en un principio entre Firebase , MongoDB Atlas o Supabase Entorno de Desarrollo: Se usará Android Studio

Material humano: Se llevará a cabo un desarrollo independiente

Resumen de tareas: A lo largo del proyecto se llevarán las siguientes tareas: Análisis y planteamiento del proyecto, Diseño de la interfaz , Desarrollo de las funcionalidades, Desarrollo del servidor , Corrección de errores y pruebas , Documentación del proyecto y Elaboración de una presentación del proyecto

Temporalización: Teóricamente se distribuirá el tiempo de la siguiente manera: Análisis y planteamiento : Semana 1 Diseño del proyecto : Semana 2-3 Desarrollo de la interfaz del proyecto: Semana 4-6 Desarrollo de las funcionalidades : semana 6-10 Documentación del proyecto y Pruebas: Se llevarán a cabo durante todo el proyecto aunque las pruebas de la aplicación empezaran en la semana 5 Optimización y Preparación de la defensa: semana 10-12

Observaciones: